## Slide 1: Specification
2023/03/14

## Slide 2: 過去的開發紀錄
(1)版本日期 : 2022/10/28。
(2)專案待加功能 : 介面；蒐集英文定義與詞性，按New和添加新字時RichTextBox沒更新。
(3)專案改善方向 : 設計專案架構圖流程圖。
(4)開發紀錄 :
(1)2022/10/28當日 : 測試ComboBox。
(1)2022/12/24當日 : 修改RichTextBox的顯示內容；重複添加單字的除錯。
(5)備註 :
(1)資料夾"MyVocaburary"是用來存放單字集。
(2)WordAPI是C#版本。
(6)參考網站 :
(1)Microsoft Translator : https://github.com/microsofttranslator
(2)Microsoft Translator : https://learn.microsoft.com/en-us/samples/microsofttranslator/text-translation-code-samples/translator-c-sharp-azure-token-v3/
(3)單字API介紹網頁 : https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10187112
(4)Icon網頁 : https://icon-icons.com/
(5)右鍵菜單網頁 : https://blog.csdn.net/u014453443/article/details/110237510?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1-110237510-blog-47708989.pc_relevant_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1-110237510-blog-47708989.pc_relevant_default&utm_relevant_index=1
(6)MessageBox網頁 : https://www.cnblogs.com/rainman/archive/2013/06/03/3116283.html

## Slide 3: 過去的開發紀錄
class OneVocaburary要檢查是否為空(V) 複寫/深拷貝(V)
更改成list (以後)
刪除單字 完成
隨機抽考 完成
二次發音 完成
計算準確率 完成
過去成績紀錄 完成
加入的單字是否相同
大小寫問題 (下一版本)
刪除單字日 (下一版本)
檢查相同單字 完成
當加入/刪除新單字時要更新UI(V) 清空輸入籃(V)

## Slide 4: 過去的開發紀錄
如何幫functoin加入說明文字 找到
考試頁面選擇日期 完成
TwoLabel的發音和定義 完成
TwoLabel的錯誤顯示紅色 (下一版本)
紙本測驗時顯示???和OnPaper 完成
???被輸入到發音和WordAPI中的隱藏Bug (下一版本)
如何在鎖住ThreeLabel和TwoLabel時候不變顏色 (下一版本)
只考幾個單字 (下一版本)
測驗區顯示詞性和中文
考試開始時清空測驗區的視窗還有其他的輸入欄位
考試時同一題重複輸入出問題
將Version整合進來
整理程式添加註釋準備定版

## Slide 5: 程式架構與說明

## Slide 6: 未完成的部分
程式開發紀錄未完成
操作手冊未完成
操作手冊能加密嗎?
這一版本的除了介面中文 其他都用英文